Отчет о реализации проекта ТОС «Замена осветительных приборов по ул. Школьная и установка дополнительных светильников в уличное освещение по ул. Центральная»

Для увеличение процента  и качества  освещения села сходом граждан было решено поучаствовать в конкурсе ТОС с вопросом замены светильников и установки дополнительных элементов на имеющееся уличное  освещение по ул. Школьная и Центральная.

1.Описание проекта.

2.Привлеченные средства (ИП, организации) размере 10 465,0(десять тысяч четыреста шестьдесят пять)

2.1.Приобретенные материалы и выполненная работа за счет привлеченных средств в тыс.руб.

| Получение Технических условий для присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)) от ресурсоснабжающих организаций (АО РЭС) | 49 268,40 | 49 268,40 |
| --- | --- | --- |
| Приобретение уличных консольных светильников (Администрация Быструхинского сельсовета) | 16*2893,75 | 46300,0 |
| Установка светильников (МП ЖКХ Быструхинского сельсовета) | 10465,0 | 10465,0 |

3.Средства выделенные в результате конкурса .

. Одним из пунктов проекта была  замена светильников и установка дополнительных элементов на имеющееся уличное  освещение по ул. Школьная и ул. Центральная.

По этому пункту все мероприятия  выполнены к 31.08.2023г. связи с техническими проблемами(неучтенное мероприятие - разработка проектной документации, на стадии завершения) На реализацию этого пункта потрачено 46300,0 рублей, а именно: - средства районного  бюджета – 46300,0 руб

Светодиодные уличные фонари	 16 000,0 *2893,75 = 46300,0 т.р.

5. Результат участия в  проекте.

Реализация проекта по установке и замене светильников привела к увеличению доли освещенности села и улучшению качества освещения, экономии расхода средств на  оплату уличного освещения .

Абсолютное большинство жителей  лиц Школьная и Центральнаяс. Быструха удовлетворены реализацией проекта, освещение улиц ярче, высказывают положительные отзывы о деятельности ТОСа ,готовы принимать участие в новых проектах.

Фотоотчет

Фонари  ртутные( предыдущее освещение)

Уличные  консольные светильники(светодиодные)